Теоретическое занятие: Анализ рисков при внедрении информационных систем

Цель занятия: Сформировать у студентов системное понимание процесса анализа рисков, его роли в обеспечении качества и успешного внедрения корпоративных информационных систем.

1. Введение: Что такое риск и зачем его анализировать?

Риск — это неопределенное событие или условие, которое в случае наступления оказывает положительное или отрицательное влияние на цели проекта.

В контексте внедрения ИС мы фокусируемся на негативных рисках (угрозах).

Последствия бездействия: Срыв сроков, перерасход бюджета, неработающая система, потеря данных, демотивация персонала, ущерб репутации.

Цель анализа рисков: не предсказать будущее, а быть к нему готовым. Это инструмент проактивного, а не реактивного управления.

2. Основные этапы процесса анализа рисков

Процесс представляет собой последовательный цикл:

Этап 1: Идентификация рисков

Задача: Выявить как можно больше потенциальных проблем.

Методы: Мозговой штурм, интервью с экспертами, анализ документации (например, ТЗ), изучение уроков прошлых проектов.

Результат: Реестр рисков (как в Таблице 1 практической работы).

Категории рисков (для структурирования):

  - Технические: Связаны с "железом", ПО, сетью, интеграцией.

  - Операционные: Связаны с бизнес-процессами и людьми (персонал, пользователи).

  - Проектные: Связаны с управлением проектом (сроки, бюджет, команда).

  - Риски безопасности: Утечки данных, несанкционированный доступ.

  - Внешние: Поставщики, законодательство, форс-мажор.

Этап 2: Качественная оценка рисков

Задача: Отфильтровать и расставить приоритеты, определив, на каких рисках нужно сосредоточиться в первую очередь.

Параметры оценки:

  - Вероятность (В): Насколько вероятно, что риск произойдет (шкала 1-3: Низкая, Средняя, Высокая).

  - Воздействие (Вз): Насколько серьезными будут последствия, если риск произойдет (шкала 1-3: Незначительное, Умеренное, Критическое).

Ключевой инструмент: Матрица рисков.

- Построена на осях "Вероятность" и "Воздействие".

- Визуально разделена на цветовые зоны:

  - Красная зона (Вес 6-9): Критические риски. Требуют немедленного плана действий.

  - Желтая зона (Вес 4-5): Значительные риски. Требуют наблюдения и подготовки плана.

  - Зеленая зона (Вес 1-3): Допустимые риски. Принимаются к сведению, активные меры не требуются.

Этап 3: Планирование реагирования на риски

Задача: Разработать действия для управления рисками из красной и желтой зон.

Основные стратегии:

  - Избежание: Полностью устранить риск (например, отказаться от рискованной функции).

  - Снижение (Mitigation): Уменьшить вероятность или воздействие риска. Это самая распространенная стратегия.

  - Передача: Переложить ответственность на третью сторону (например, страховка, аутсорсинг).

  - Принятие: Осознанно принять риск, если стоимость устранения выше возможных потерь.

Результат: План мероприятий с конкретными действиями и назначенными ответственными (как в Таблице 3).

3. Связь анализа рисков с качеством функционирования системы

Качество системы — это не только отсутствие багов, но и ее полезность, надежность и доступность для бизнеса.

Риски напрямую угрожают качеству:

- Технический риск (падение сервера) → Низкая надежность.

- Операционный риск (сопротивление персонала) → Низкая полезность (системой не пользуются).

- Риск безопасности (утечка данных) → Нарушение конфиденциальности и целостности.

Проводя анализ рисков, мы заранее выявляем и нейтрализуем эти угрозы, тем самым закладывая фундамент для высокого качества будущей системы.

4. Разбор кейса "СкладPro" (как пример для теоретического обсуждения)

Ключевые факторы из кейса:

- Жесткие сроки (2 месяца).

- Сложная интеграция (сайт, 1С).

- Специфический персонал (низкая компьютерная грамотность, возраст).

Примеры рисков, которые логично вытекают из факторов:

- "Сопротивление персонала" — высоковероятный и значимый риск, вытекающий из низкой грамотности.

- "Ошибки интеграции" — высоковероятный и критический риск из-за сложности и сжатых сроков.

- "Неполное ТЗ" — вероятный риск, так как при жестких сроках часто пренебрегают детализацией.

5. Итоги и выводы

Анализ рисков — это не одноразовое действие, а непрерывный процесс на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Качественно проведенный анализ рисков позволяет:

- Принимать обоснованные управленческие решения.

- Эффективно распределять ограниченные ресурсы (время, деньги, люди).

- Повышать предсказуемость проекта и вероятность его успеха.

- Обеспечивать не только работоспособность, но и реальную ценность и качество внедряемой системы для бизнеса.